РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ

БАЯНДАЕВСКИЙ РАЙОН

ДУМА МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «ХОГОТ»

РЕШЕНИЕ

От  «29»  декабря  2014 г.                         № 15                                          с. Хогот

“Об утверждении  Развитие коммунальной инфраструктуры

муниципального образования

«Хогот» на 2015-2024 гг.»

В соответствии с Грдостроительным кодексом РФ от 29.12.2004  г. № 190-ФЗ, Федеральным законом от 06.10.2003г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в РФ», «Федеральным законом от 30.12.2004 г. №210-ФЗ «Об общих основах регулирования тарифов организаций коммунального комплекса», Федеральным законом от 27.11.2009г. №261-ФЗ «Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты РФ», руководствуясь Генеральным планом муниципального образования «Хогот», утвержденного решением Думы МО «Баяндаевский район» от 01.10.2013г. № 1, Уставом муниципального образования «Хогот», Дума муниципального образования «Хогот»

РЕШИЛА:

- Утвердить Программу комплексного развития коммунальной инфраструктуры муниципального образования «Хогот» на 2015-2024 годы.

- Опубликовать настоящее решение в газете «Вестник МО «Хогот».

- Контроль за исполнением настоящего решения оставить за главой МО «Хогот».

Председатель Думы МО «Хогот»                                         Буйзанов М.Б.

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

Иркутская область

Муниципальное образование

«Хогот»

КОМПЛЕКСНАЯ ЦЕЛЕВАЯ ПРОГРАММА

Развитие коммунальной инфраструктуры

муниципального образования

«Хогот» на 2015-2024 гг.»

2014 год.

Раздел I.

ПАСПОРТ

«Программы комплексного развития систем

коммунальной инфраструктуры муниципального образования «Хогот» на 2015-2024 годы»

(далее – Программа)

| Наименование Программы | Программа комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры муниципального образования «Хогот» на 2015- 2024 гг. |
| --- | --- |
| Основание для разработки Программы | - Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации». - Федеральный закон от 30.12.2004 № 210-ФЗ «Об основах регулирования тарифов организаций коммунального комплекса». - Генеральный план муниципального образования «Хогот». |
| Нормативно правовой акт органа местного самоуправления, которым принята программа | Решение Думы муниципального образования «Хогот» № 15 от 29 декабря 2014 года. |
| Заказчик Программы | Администрация муниципального образования «Хогот» 669133, Иркутская область, Баяндаевский район, с. Хогот, ул. Трактовая, 65 |
| Разработчик Программы | Администрация муниципального образования «Хогот» 669133, Иркутская область, Баяндаевский район, с. Хогот, ул. Трактовая, 65 |
| Цели Программы | Целями разработки Программы являются: 1. Создание базового документа для дальнейшей разработки инвестиционных, производственных программ организаций коммунального комплекса с. Хогот и муниципальных целевых программ. 2. Разработка единого комплекса мероприятий, направленных на обеспечение оптимальных решений системных проблем в области функционирования и развития коммунальной инфраструктуры с. Хогот, в целях: - повышения уровня надежности, качества и эффективности работы коммунального комплекса; - обновления и модернизации основных фондов коммунального комплекса. - повышения эффективности функционирования коммунальных систем муниципального образования «Хогот; - управления процессом доступности и повышения качества жилищно-коммунальных услуг, оказываемых населению. |
| Задачи Программы | Основными задачами Программы являются: 1. инженерно-техническая оптимизация коммунальных систем; 2. строительство, модернизация и ремонт систем водоснабжения, обоснование мероприятий по комплексной реконструкции, ремонту и модернизации водоскважин и водонапорных башен; 4. повышение надежности систем и качества предоставления коммунальных услуг; 5. совершенствование механизмов развития энергосбережения и повышения энергоэффективности коммунальной инфраструктуры с. Хогот; 6. обеспечение сбалансированности интересов субъектов коммунальной инфраструктуры и потребителей. 7. перспективное планирование развития систем коммунальной инфраструктуры муниципального образования «Хогот»; |
| Источники финансирования Программы | Основными источниками финансирования Программы являются: - бюджетные средства МО «Хогот», софинансирование в размере 2 % от общей суммы локальных Программ и проводимых мероприятий; - привлеченные средства; - иные средства, предусмотренные законодательством. |
| Сроки реализации Программы | 2015-2024 годы |
| Основные мероприятия Программы | Основными мероприятиями Программы являются: Модернизация, ремонт и строительство системы водоснабжения: - Бурение 3 водоскважин на территории МО «Хогот»: д. Духовщина, д. Кайзеран, улус Хотогор и строительство водонапорных башен для данных скважин. - Реконструкция существующих водоскважин и водонапорных башен – внедрение системы очистных фильтров, ремонт водонапорных башен. Ремонт водонапорных башен предусматривает замену емкости и капитальный ремонт здания скважины. - Строительство летнего водопровода в с. Хогот, ул. Полевая общей протяженностью 2000 метров в соответствии с Генеральным планом с. Хогот. |
| Ожидаемые результаты реализации Программы | Практическая реализация основных мероприятий Программы позволит обеспечить: - увеличение сроков эксплуатации объектов коммунальной инфраструктуры; - снижение издержек, повышение качества и надежности жилищно-коммунальных услуг; - снижение уровня износа объектов коммунальной инфраструктуры; - экономию энергетических и иных ресурсов; - улучшение экологической ситуации. - бесперебойное водоснабжение населения и организаций МО «Хогот»; - повышение качества условий жизни жителей МО «Хогот»; Количественные показатели результативности реализации Программы приводятся в муниципальных целевых программах и муниципальных правовых актах муниципального образования «Хогот». |
| Исполнители основных мероприятий Программы | - Администрация муниципального образования «Хогот». |
| Контроль над исполнением Программы | Контроль над реализацией программы осуществляет администрация муниципального образования «Хогот». |

Раздел II.

ВВЕДЕНИЕ

.

Муниципальное образование «Хогот» состоит из семи населенных пунктов МО «Хогот». Село Хогот расположено на 166 км. трассы Иркутск - Качуг. Население МО «Хогот» составляет 1650 человек. Население с. Хогот в течение последних пяти лет ежегодно растет на 20 человек. Прирост населения происходит за счет рождаемости. Площадь МО «Хогот» составляет - 49937 га. Протяженность автомобильных дорог составляет - 26081 км.   Муниципальное образование «Хогот» расположено  в северо-восточной части  Усть – Ордынского Бурятского округа, на самой вершине водораздела Лена – Енисей. Расстояние до окружного центра п. Усть – Ордынский составляет 90 км, расстояние до областного центра г. Иркутска  – 166 км. Связан  с окружным и областным центрами шоссейной дорогой с асфальтовым покрытием. Климат резко – континентальный с продолжительной суровой зимой, температура воздуха достигает минус 40-55 С и до плюс 35-40 С летом. Устойчивый снежный покров образуется в конце ноября месяца. Зима малоснежная, масса снегового покрова 70 кг/м2, нормативный скоростной напор ветра – 38 кг/м2. Промерзание грунтов до 3,0 м. Сейсмичность – 8 баллов. Для данного климата характерны большие суточные колебания температур. Расчетная для проектирования систем теплоснабжения температура наружного воздуха составляет -36°С. Продолжительность отопительного сезона - 240 суток.

Инфраструктуру МО «Хогот» составляют  государственные и муниципальные учреждения, а также иные учреждения, которые оказывают услуги населению. В с. Хогот расположено МБОУ «Хоготовская СОШ им. А.О.Бороноева, которое посещают около 160 учащихся, 1 ДОУ-МБДОУ детский сад «Солнышко», который посещают около 35 детей. На территории МО «Хогот» располагаются многочисленные частные предприятия: магазины, АЗС, предприятие по переработке древесины и.т.д.

Настоящая Программа разработана в соответствии с Федеральным законом  № 131-ФЗ от 06.10.2003  «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Федеральным законом от 30.12.2004 № 210-ФЗ «Об основах регулирования тарифов организаций коммунального комплекса», Генеральным планом муниципального образования «Хогот», муниципальной целевой программой «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности на территории  муниципального образования «Хогот»  на 2015-2017 годы».

Разработка Программы обусловлена необходимостью определения долгосрочных стратегических задач развития систем коммунальной инфраструктуры  муниципального образования «Хогот», формирования новых механизмов функционирования жилищно-коммунального комплекса и условий для привлечения инвестиций в целях реализации Генерального плана с. Хогот, повышения качества и эффективности предоставления коммунальных услуг.

В настоящее время деятельность муниципального образования «Хогот»  характеризуется отсутствием объектов коммунальной инфраструктуры, низким качеством предоставления коммунальных услуг.

Главными причинами возникновения этих проблем является отсутствие централизованного водоснабжения. Водоснабжение потребителей в муниципальном образовании «Хогот» осуществляется из 10 источников хозяйственно-питьевого водоснабжения, их них 3 поверхностных, 7 артезианских скважин.

7 подземных источников водоснабжения имеют 3 населенных пункта муниципального образования: в с. Хогот -3, д. Хандагай -1, д. Старый Хогот-2,  д. Шутхалун – 1. Находящиеся  на территории с. Хогот, д. Хандагай, одна в д. Старый Хогот артезианские скважины были построены в 1974-1983гг., износ этих сооружений составляет 100%. В населенных пунктах: д. Духовщина, д. Кайзеран, ул. Хотогор артезианских скважин не имеется, что является прямым нарушением конституционных прав граждан в части обеспечения безопасности жизни населения. Главным источником водоснабжения являются поверхностные водоемы, за счет которых удовлетворяется 30 %  потребности в воде, и лишь 70 % приходится на подземные воды

Практическая реализация основных мероприятий Программы позволит обеспечить:

-  увеличение  сроков эксплуатации объектов коммунальной инфраструктуры;

- снижение издержек, повышение качества и надежности жилищно-коммунальных услуг;

- снижение уровня износа объектов коммунальной инфраструктуры;

- экономию энергетических и иных ресурсов;

- улучшение экологической ситуации;

- бесперебойное водоснабжение населения и организаций МО «Хогот»;

- повышение качества условий жизни жителей МО «Хогот»;

Раздел III.

СОСТОЯНИЕ СИСТЕМЫ КОММУНАЛЬНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ

Водоснабжение

Согласно п. 4 ст. 14 Федерального закона от 06.10.2003 года «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» водоснабжение населения и организации относится к полномочиям муниципалитета первого уровня. Водоснабжение населения и организации, расположенных на территории с. Хогот является одной из важнейших проблем.  Проблема усложняется суровыми климатическими условиями  в зимний период.

Водоснабжение населения и организаций муниципального образования «Хогот» осуществляется собственными силами.

Вода из водоскважин является пригодными для употребления в пищу, согласно нормам СанПин. В населенных пунктах Духовщина, Кайзеран, Хотогор население и организации забор воды для употребления в пишу, поения скота, для бытовых и технических нужд осуществляют из открытых источников. Для эффективного и бесперебойного водоснабжения населения и организации необходимо:

- Бурение 3 скважин в населенных пунктах Духовщина,  Кайзеран,  Хотогор.

- Строительство летного водопровода в с. Хогот, ул. Полевая общей протяженностью 2000 метров  в соответствии с Генеральным планом с. Хогот.

Бурение дополнительных скважин,  строительство водонапорных скважин  позволит снять проблему по водоснабжению населения чистой питьевой водой.

## Раздел IV.

## ОСНОВНЫЕ ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ПРОГРАММЫ

Основной целью Программы является повышение эффективности функционирования коммунальных систем жизнеобеспечения  муниципального образования  «Хогот»  через:

- управление процессом доступности и повышения качества жилищно-коммунальных услуг, оказываемых населению;

- регулирование тарифов на товары и услуги организаций коммунального комплекса;

- организацию максимально достоверного учёта потребления топливно-энергетических ресурсов;

- организацию информационной открытости реализации Программы.

Основными задачами Программы являются:

- Модернизация и ремонт систем водоснабжения;

- Инженерно-техническая оптимизация коммунальных систем.

- Строительство,  модернизация и ремонт систем водоснабжения,  обоснование мероприятий по комплексной реконструкции,  ремонту  и  модернизации водоскважин  и  водонапорных башен.

- Повышение надежности систем и качества предоставления коммунальных услуг.

- Совершенствование механизмов развития энергосбережения и повышения энергоэффективности коммунальной инфраструктуры с. Хогот.

- Обеспечение сбалансированности интересов субъектов коммунальной инфраструктуры и потребителей.

- Перспективное планирование развития систем.

## Раздел V.

## МЕХАНИЗМ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ

Механизмы реализации Программы определяются муниципальными целевыми программами, и муниципальными правовыми актами администрации  муниципального образования «Хогот» сфере градостроительства и развития систем коммунальной инфраструктуры (далее – локальные программы).

Условия реализации мероприятий Программы определяются соглашениями и договорами, заключенными администрацией  муниципального образования «Хогот» в целях реализации Программы и локальных программ.

Отчетные данные о реализации Программы и анализ фактически достигнутых результатов реализации Программы формируются по каждой локальной программе.

Исполнителем основных мероприятий Программы является администрация муниципального образования «Хогот».

Раздел VI.

ИСТОЧНИКИ ФИНАНСИРОВАНИЯ ПРОГРАММЫ

Основными источниками финансирования Программы являются:

-  бюджетные средства МО «Хогот», софинансирование в размере 2 % от общей суммы локальных Программ и проводимых мероприятий;

-  привлеченные средства;

-  иные средства, предусмотренные законодательством;

Раздел VII.

СРОКИ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ

Программа реализуется в течение 2015–2024 годов.

Раздел VIII.

ОСНОВНЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ ПРОГРАММЫ

Основными мероприятиями Программы являются:

- Бурение 3 водоскважин на территории  МО «Хогот»: д.Кайзеран, д.Хотогор, д. Духовщина и строительство водонапорных башен для данных скважин.

- Реконструкция существующих водоскважин и водонапорных башен –ремонт водонапорных башен.

- Строительство летнего водопровода с. Хогот, ул. Полевая общей протяженностью 2000 метров в соответствии с Генеральным планом с. Хогот

Раздел IX.

ОЖИДАЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ

Практическая реализация основных мероприятий Программы позволит обеспечить:

- увеличение  сроков эксплуатации объектов коммунальной инфраструктуры;

- снижение издержек, повышение качества и надежности жилищно-коммунальных услуг;

- снижение уровня износа объектов коммунальной инфраструктуры;

- экономию энергетических и иных ресурсов;

- улучшение экологической ситуации;

- бесперебойное водоснабжение населения и организаций МО «Хогот»;

- повышение качества условий жизни жителей МО «Хогот»;

Количественные показатели результативности реализации Программы приводятся в муниципальных целевых программах и муниципальных правовых актах  муниципального образования «Хогот».

- увеличение пропускной способности и сроков эксплуатации сетей;

- снижение издержек, повышение качества и надежности жилищно-коммунальных услуг;

- снижение уровня износа объектов коммунальной инфраструктуры;

- экономию энергетических и иных ресурсов;

- улучшение экологической ситуации.

Количественные показатели результативности реализации Программы приводятся в муниципальных целевых программах и муниципальных правовых актах муниципального образования «Хогот».

|  | Приложение 1 к Программе комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры муниципального образования «Хогот» на 2015 – 2024 годы |
| --- | --- |

Мероприятия по модернизации  и ремонту систем водоснабжения

| № | Наименование сооружений | Основные параметры | Количество | Срок исполнения |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Бурение 3 водоскважин на территории МО « Хогот»: д. Кайзеран, д. Духовщина, д. Хотогор и строительство водонапорных башен для данных скважин. | шт. | 3 | 2015-2024гг. |
| 2 | Реконструкция существующих водоскважин и водонапорных башен – ремонт водонапорных башен. | шт. | 5 | 2015-2024гг. |
| 3 | Строительство летнего водопровода с. Хогот, ул. Полевая общей протяженностью 2000 метров в соответствии с Генеральным планом с. Хогот. | м. | 2000 | 2015-2024гг. |